
广东省档案异地异质联合备份中心展览设计布展服务项目采购公告

根据我馆工作计划安排，广东省档案馆（采购人）拟开展广东省档案异地异质联合备份中心专题展设计布展服务采购工作，现邀请具备相关资质的供应商进行报价，有关情况公告如下：
一、项目名称、地点、采购方式及限价
（一）项目名称：筑牢档案安全防线 构建多元备份体系——广东省档案异地异质联合备份中心专题展（暂名）设计布展服务项目
（二）项目地点：广东韶关，广东省档案异地异质联合备份中心。展厅为L型室内展厅，建筑面积约168㎡。
（三）采购方式：采用自行采购方式
（四）采购最高限价：本次采购最高限价为人民币20万元（含6%增值税），本项目总价包干，包含深化设计、布展施工、展品制作、视频沙盘、运输安装、培训、质保、保密、税费等全部费用，采购人不再支付额外费用。
[bookmark: heading_0]二、采购内容
展览依托备份中心立项勘察、工程建设、运维管理、档案移交等一手档案史料，系统展示备份中心建设历程与广东档案异地异质备份工作示范价值，打造档案备份安全科普教育阵地。展览设置序厅、战略溯源、精工筑基、智慧运维、致远领航、档案移交照片墙、结语互动区等7个板块。
主要工作包含展览深化设计、布展施工实施、3部1‑3分钟主题宣传片制作、沙盘设计制作安装、现场调试、人员培训、质保运维，交付全套设计源文件与项目文档。严格落实档案原件不裸展，采用轻量化多媒体，配置3台固定大屏播放设备，布展材料全部使用环保阻燃材料。
[bookmark: heading_2]三、供应商资格
（一）具备展览设计布展相关实施经验和能力。
（二）符合《中华人民共和国政府采购法》规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；法律、行政法规规定的其他条件。
（三）供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（四）需提供公司营业执照复印件并盖章。
（五）需提供项目设计制作方案【设计图纸（含包括平面布置图、走线图、三维空间效果图、展项工艺说明图等）、空间设计、展示技术与展示手段、展示内容、材质运用、色彩应用、报价清单等】。
[bookmark: heading_3]四、技术要求
（一）项目执行DA/T 102‑2024《档案展览工作规范》，遵守消防、室内装饰、纸质档案保护相关标准，以档案仿真件、历史照片、工程图纸、实物标本为主要展陈载体。
（二）落实意识形态工作责任制，严格执行三审三校、档案开放内容审核、图纸会审；展陈史实、图文素材均以采购人提供脚本、馆藏原件为准，供应商不得自行演绎新增史实。档案仿真件陈列灯光照度≤50lx，满足纸质档案保护规范。
（三）供应商须提交完整项目实施方案，包含实施步骤、人员配置、展陈设计、施工组织、质量管控、安全文明施工、风险应对方案，项目全过程留痕可追溯。
（四）项目团队指定专职项目负责人统筹实施；优先配备具备档案业务经验或档案系列职称人员，人员熟悉档案展览布展业务，沟通协作能力良好。
[bookmark: heading_4]五、管理及保密要求
（一）成交供应商及派驻实施人员须严格遵守馆方保密管理规定，对馆藏档案、展览脚本、未公开素材、业务信息严格保密。成交供应商须与全部派驻人员签订保密责任书，副本提交采购人备案。
（二）未经采购人书面许可，不得对外泄露项目脚本、档案素材、方案细节，不得将档案素材用于本项目以外的宣传或其他项目。
（三）项目实施期间，未经采购人书面许可，不得擅自修改、损毁、转移采购人档案资料。项目结束后，全部原始资料返还采购人，供应商不得留存任何原件、副本、截图、复制品。
（四）采购人提供的档案素材仅限本展览项目使用。
[bookmark: heading_5]六、验收要求
验收方式：采取现场验收，采购人开展实体质量、内容史实、灯光、多媒体沙盘、安全消防、文档资料核查；档案史实准确性、档案展品安全防护为核心验收项，验收依据为本采购公告、项目脚本、合同。
主要验收指标：
	序号
	验收项
	验收合格标准

	1
	工期交付
	2026年11月30日前完成全部深化设计、布展安装调试，展厅具备对外开放条件，沙盘、宣传片、播放大屏全部正常运行。

	2
	展览实体布展
	168㎡L型展厅完整落地全部展区，参观动线合理；档案仿真件、实物标本陈列到位；布展材料环保阻燃，灯光照度符合纸质档案保护标准。

	3
	展览内容质量
	严格按照采购人脚本实施，史实严谨，落实三审三校、档案开放审核，档案原件不裸展。

	4
	多媒体、沙盘
	3部主题宣传片可正常循环播放；3D沙盘立体直观展示园区现状布局与未来扩容规划，完整交付沙盘图纸与源文件。

	5
	安全文明施工
	用电、消防符合规范，施工不对原有展厅设施造成不可逆损坏，施工资料齐全。

	6
	文档及培训
	全套效果图、施工图、设计源文件、多媒体源文件归档移交；完成甲方操作保养培训，留存完整培训记录。


[bookmark: heading_6]七、售后服务要求
（一）免费质保期：项目最终验收合格之日起不少于12个月。
（二）故障响应要求：接到故障通知1小时内响应，24小时到达韶关项目现场处置。
（三）质保期内，供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养服务。
（四）质保期满后，实行有偿服务，维护费双方可另行商定。售后服务由供应商负责，维护条款如下：
1.电话网络咨询及相关疑难解答。
2.服务范围仅限软件系统及硬件产品。
3.系统软硬件如有故障，优先采用电话、网上维护等方式进行处理，确有需要视紧急程度可协商派技术人员在双方约定时间内到达现场处理。
4.对纯因系统软件产生的问题，供应商提供远程或现场故障排除与技术服务；若因采购人操作或制度变更产生问题，或需要修改源程序的，将视情况收取一定的人工成本费用。
（五）技术服务和指导内容：供应商提供的货物在货物安装完毕后，由供应商免费负责对甲方人员进行产品的使用及日常保养维护培训。
（六）服务全过程严格遵守本项目保密规定，所有技术人员同样受保密条款约束。
[bookmark: heading_7]八、供应商报价须知
（一）供应商依据采购需求编制报价文件，对报价真实性负责，弄虚作假一经查实报价无效。
★（二）报价截止时间：2026年11月2日16:00。报价文件须密封盖章（信封接缝处均需加盖单位公章）；密封不规范、快递超时、快递破损视为无效报价，风险由供应商自行承担。
（三）合同生效后，应于2026年11月30日前完成全部交付验收；因采购人脚本确认、场地移交延迟等客观原因，工期相应顺延。
[bookmark: heading_8]九、成交规则
[bookmark: heading_9]（一）报价规则：本项目为总价包干报价，包含项目全部工作内容、税费及伴随服务；除采购人书面重大变更外，不因现场局部工作量波动调整总价。报价不得高于最高限价，报价文件须列明分项报价及总报价。
未被选用供应商的报价资料不予退回。
[bookmark: heading_10]（二）成交、终止规则：
1.成交规则：报价截止后，按照统一评审标准（详见附件评分标准）由采购人所属单位对各报价单位所提交的材料内容进行评分，选取分数最高者。必要时，采购人可以邀请报价单位到省档案馆对其所提供的设计制作方案作出解释说明。报价截止参与报价供应商不足3家，报价截止时间自动延长5个工作日。
2.终止规则：公告期采购人因故取消采购任务、变更采购需求；或延长一次报价期限后，实质响应供应商仍不足3家，采购人有权终止本次采购。
[bookmark: heading_11]十、报价提交方式
有意向参与本项目的供应商，请按本公告的相关要求准备报送材料，可邮寄或现场送交，报送地址：广东省广州市天河区龙口中路128号广东省档案馆。

收件人：  张女士  ；联系电话：  15338141030  。



广东省档案馆
2026年10月26日
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附件：
[bookmark: _GoBack]评分标准

（一）技术、商务及价格分值分配
	评分项目
	技术
	商务
	价格
	合计

	分值
	60分
	25分
	15分
	100分


（二）技术评审表
	序号
	评审分项
	最高分值
	评分标准

	1
	对项目理解
	15分
	根据各响应供应商针对本项目理解情况（包括但不限于：各分区安排合理清晰、实施计划详细，布展方案完整，质量保证到位，安全防控措施明确等）进行综合评审：
（1）完全符合要求，得15分；
（2）基本符合要求，得10分；
（3）有待完善，得5分；
（4）有明显欠缺，得2分； 
（5）不提供相关方案或其他情形，得0分。

	2
	设计方案
	25分
	根据各响应供应商针对本项目提供的设计方案（包括但不限于：展览设计思路理解明确；展览呈现效果突出；展览布局规划合理，符合主题要求，特色鲜明，观众动线清晰等）进行综合评审：
（1）完全符合要求，得25分；
（2）基本符合要求，得20分；
（3）有待完善，得15分；
（4）有明显欠缺，得10分； 
（5）不提供相关方案或其他情形，得0分。

	3
	管理
实施方案
	10分
	根据各响应供应商针对本项目提供的项目管理实施方案（包括但不限于：合理、完善，可行的项目管理实施方案，对施工技术标准、要求、操作流程、人员构成和工期安排等有详尽描述等）进行综合评审：
（1）完全符合要求，得10分；
（2）基本符合要求，得7分；
（3）有待完善，得4分；
（4）有明显欠缺，得2分； 
（5）不提供相关方案或其他情形，得0分

	4
	售后服务方案
	10分
	根据各响应供应商针对本项目提供的项目售后服务方案(包括但不限于：各项维护计划完善，售后服务管理各项质量指标完备、承诺明确清晰，能提供便捷服务等)进行评审：
（1）完全符合要求，得10分；
（2）基本符合要求，得7分；
（3）有待完善，得4分；
（4）有明显欠缺，得2分； 
（5）不提供相关方案或其他情形，得0分。

	合计
	
	60分
	


（三）商务评审表
	序号
	评审分项
	最高分值
	评分标准

	1
	企业业绩
	10分
	拟自2023年1月1日至今（以合同签署日期为准）响应供应商具有完成的展台/展厅/展陈等同类项目业绩。每提供一项有效业绩得2分，最高得10分。
注：须提供合同关键页复印件（包括但不限于签订合同双方的单位名称、合同项目名称、合同服务内容、与含签订合同双方的落款盖章、签订日期页）及验收报告复印件，未按要求提供或提供的证明材料无法清晰辨认的不得分。

	2
	拟投入本项目技术团队专业水平
	6分
	拟派本项目的人员具备以下能力：
①拟投入本项目的人员具有艺术类相关专业高级（或以上）职称的，每人得2分，具有艺术类相关专业中级职称的，每人得1分，本小项最高得4分（同一人具备多个职称不累计，按照最高档计分）。
②拟投入本项目的人员完成的档案馆或博物馆或场馆类似陈列展览项目获得过相关奖项得2分，本小项最高得2分。
注：需提供以上人员的相应证明材料复印件，且提供在投标单位购买的投标截止之日前6个月内任一个月的社保证明，不提供或提供材料不全的不得分。

	4
	客户评价
	6分
	响应供应商有获得上述有效业绩的客户对其服务质量评价，且评价内容须包括满意或优等类似的正面满意度评价内容材料，需盖有合同的甲方单位公章（可以为单位公章或业务管理部门章等内设置机构章），每提供一份得2分，最高得6分。
注：1、提供证明材料复印件，加盖响应供应商公章；2、提供多个评价材料均为同一甲方单位的，只计算为一个评价。

	5
	服务响应
时间承诺
	3分
	根据响应供应商提供的服务响应时间承诺进行评审：
（1）自接到采购人提出的服务通知时，响应供应商能够在1小时内响应，24小时内到达现场，服务措施高效的，得3分；
（2）自接到采购人提出的服务通知时，响应供应商能够在1天内响应，36小时内到达现场，服务措施比较高效的，得1分；
（3）其它情况或不提供承诺不得分。
注：提供承诺函（自拟），否则不得分

	合计
	
	25分
	


（四）价格评审表
	序号
	评审分项
	最高分值
	评分标准

	1
	价格
	15分
	投标报价得分＝（基准价/投标报价）×价格分值【注：满足采购文件要求且最后投标价格最低的投标报价为基准价。】最低报价不是成交的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和投标报价。

	合计
	
	15分
	


备注：需提供佐证材料，否则所属项计0分，得分保留两位小数。




